封政文〔2023〕153号

封丘县人民政府

关于印发《封丘县路域环境和交通安全

综合治理的实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县人民政府各部门：

《封丘县路域环境和交通安全综合治理的实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

封丘县人民政府

2023年12月12日

封丘县路域环境和交通安全综合治理的

实施方案

为全面巩固脱贫攻坚成果，优化提升全县招商引资和路容路貌整体环境，增强人民群众的幸福感和获得感，建设环境优美、和谐共生且可持续发展的新封丘，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

以习近平总书记关于黄河流域高质量发展和建设“四好农村路”的指示精神为引领，动员全县上下，以“责任明确、部门联动、齐抓共管、依法依规、综合治理”为原则，以打造新形象、建设新环境、群众安全快捷出行为目标，实现全域内县级以上公路视距范围内卫生干净整洁，无裸露垃圾，无漂浮物，无乱堆乱放，无车辆乱停乱放，无僵尸车停放，无废品收购站点，无占道经营和店外经营，无违法建筑物及临时构筑物，无非公路标识标牌。路田分家整齐明了，路宅分家无残垣断壁，树木无缺株断档，临路合法建筑统一色彩、整齐划一，逐步达到一眼望尽美入怀。

- 工作内容及步骤

- (一)树木绿化

国道、省道由县公路事业发展中心负责统计树种并组织栽种，县道由县交通运输局负责统计树种并组织栽种，乡道、村道由乡镇负责统计树种并组织栽种。县以上道路补种树木由县建投公司提供，乡村道路补种树木由乡镇负责。

完成时限：2024年3月20日前

- (二)违建拆除

1.违建认定。由交通运输局、公路事业发展中心、自然资源局、城管局、乡镇组织联合调查组，对沿路建筑及构筑物进行逐路排查，对每一处违建进行拍照、登记并建立台账。

2.交通运输局、公路事业发展中心、自然资源局、城管局、乡镇依据相应法律法规以及各自职责，下发违建拆除文书。

3.各乡镇应落实属地主体责任，并组织执法人员联合执法进行拆除。

（交通运输局、自然资源局、城管局、公安局、乡（镇）人民政府各30名。）

完成时限：2024年2月1日前

- (三)村镇路段

1.凡先有宅后有路的路段，实行“三统一”，围墙及房屋外观统一样式，统一颜色、统一高度。

2.先有路后有宅，有合法手续的实行“三统一”，无合法合规手续或一户多宅的，原则上予以拆除。

3.无论以上哪种情况，围墙及房外不得搭建厕所、临时棚等构筑物。

4.过村镇路段，能绿化的尽量绿化，让宅屋藏于林后。

5.各乡镇坚决取缔马路市场，取缔店外经营，落实门前五包责任制，取消垃圾桶占压道路，确保道路交通安全。

6.坚决打击私自拆卸护栏行为，确保交通安全。

7.村镇路段要规划停车线，能装隔离栏的尽量装，争取最大安全系数。

完成时限：2024年2月1日前

- (四)明确日常职责

- 1.国、省道路面日常养护、清扫、路面修复、路肩树木及草皮养护、路面路肩杂物漂浮物由公路事业发展中心负责，边沟及以外由乡镇负责。

- 2.县道路面日常养护、清扫、路面修复、路肩树木及草皮养护、路面路肩杂物漂浮物由交通运输局负责，边沟及以外由乡镇负责。

- 3.乡村道路路面日常养护、清扫、路面修复、路肩树木及草皮养护、路面路肩杂物漂浮物、边沟及以外由乡镇负责。

- 4.国、省、县三级道路过村路段由乡镇负责，交通运输局、公路事业发展中心配合。

- 5.私自占用边沟用于停车或做他用的，一律恢复边沟，实行属地管理，交通局或公路事业发展中心配合。

6.无论国、省、县道，各乡镇、交通局或公路事业发展中心各要明确一名副职分包路段，齐抓共管。

- 7.全域范围内实现“三统一”的路段，统一模式标准，各乡镇分头实施，县统一验收，以奖代补。各乡镇商铺门牌坚持一店一牌，整齐统一。

8.通讯公司、电力公司今后新栽线杆必须经交通运输部门许可；已栽线杆如与扩路或综合治理工作发生冲突，一律无条件迁移。

- 完成时限：2024年2月1日前

- 督导及考核

- 1.由县委县政府督查局牵头，县交通运输局、自然资源局、城管局、公路事业发展中心配合成立专项督导组，根据相关责任单位建立移交的树木绿化、违建拆除等工作台账，对各乡（镇）工作开展情况进行日常督导。

2.路域综合治理期间，专项督导组每两周对各乡镇工作开展情况进行考评，并进行排名，对治理成效显著，排名前三的乡镇分别给与10000元、6000元、3000元资金奖励，对治理成效不明显，排名后三位的乡镇分别给与10000元、6000元、3000元经济处罚，并全县通报批评。

四、工作要求

(一)提高思想认识。要深刻认识开展路域环境和交通安全综合治理工作的重要性，提高政治站位，强化责任担当，精心部署，狠抓工作落实，确保各项措施落到实处、取得实效。

(二)细化工作措施。各乡镇、各有关部门要聚焦目标任务、倒排工期、加压推进，做实治理工作。要建立工作机制，保障综合治理工作持续开展，注重长效管理机制建设，持续巩固提升治理成果和效果。

(三)强化宣传引导。要强化综合整治宣传，充分运用报刊、广播、电视、网络等新闻媒体开展宣传报道，着力提高群众爱路护路意识和文明出行、安全出行意识，营造“政府重视、社会参与、群众支持”的良好社会氛围。

封丘县人民政府办公室                     2023年12月12日印发